Информация

по устранению нарушений, выявленных по результатам антикоррупционных мероприятии

ГКП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи» при УЗ Акмолинской области направляем информацию по выполнению плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков с 17 по 21 июня 2024г:

Согласно протоколу итогов  государственных закупок способом  конкурса с использованием рейтингово - балльной системы, проведены государственные закупки на работы по ремонту нежилых зданий – капитальный ремонт 3- х этажного здания  Заказчика. Протокол об итогах № 10106863-КРБС1 победителем был объявлен ТОО «RAKADA GROUP», заключены  Договор от 04.07.2023 г. № 230120 (далее – Договор),  с ТОО «RAKADA GROUP» (далее - Подрядчик).

При изучении выставленных актов работ Подрядчиком ТОО «RAKADA GROUP» за февраль месяц 2024 года № 3 были выявлены следующие нарушения:

- Позиции входные группы фактически были не сделаны, а счет был выставлен;

- Также Вентиляция в акте выполненных работ был выставлен счет, а по факту отсутствовали  противопожарные огнезадерживающие клапаны;

Согласно ранее поданной справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков от 20.03.2024г  с исх №01-21/371 сообщаем о том, что после внутреннего расследования и предоставления информации подрядчику данные нарушения были устранены. На сегодняшний день ремонт здания подходит к завершению.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГКП на ПХВ Центр ПМСП

при УЗ Акмолинской области

_____________С.Сахиев

«___»___________2024г

ПЛАН

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

| № | Мероприятия | Ответственное лицо | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направить официальное письмо подрядчику ТОО «RAKADA GROUP» по устранению выявленных нарушений | Сергазина НБ Айтбаева МЕ | до 01.04.2024г |
| 2 | Придерживаться Закона РК «О противодействия коррупции» от 18 ноября 2015г №410-V ЗРК | Сотрудники ЦПМСП | Постоянно |

Комплаенс-офицер  М.Е.Айтбаева

тел 87087740141